AGENTIC RAG
RESEARCH & DECISION ASSISTANT

Production-Oriented Portfolio Project Specification

Amaç: Advanced RAG + Tool Calling + Planning + Agent Loop + Evaluation + Deployment

Sürüm 1.0 • Ağustos 2026

# 1. Proje Özeti

Bu proje, kullanıcının karmaşık araştırma sorularını yalnızca tek bir RAG çağrısıyla yanıtlamak yerine soruyu analiz eden, gerektiğinde alt görevlere bölen, kurum içi dokümanlarda arama yapan, güncel bilgi gerekiyorsa web aracını kullanan, retrieval sonuçlarını yeniden sıralayan, kanıtları doğrulayan ve kaynaklı bir nihai cevap üreten agentic research sistemidir.

Kurs notebook'larından doğrudan taşınan temel fikirler: Chroma tabanlı vector retrieval, embedding, RAG, specialized agent sınıfları, structured output, tool schemas, tool-call execution loop, autonomous planning ve uzak model inference yaklaşımıdır. Bu dokümandaki hybrid retrieval, reranker, evaluation suite, FastAPI, observability, güvenlik ve production deployment katmanları ise projeyi portfolio/production seviyesine taşımak için önerilen genişletmelerdir.

# 2. Kullanıcı Problemi ve Örnek Senaryo

Örnek kullanıcı sorusu:

“Şirketin son iki çeyrekte gelir büyümesi neden yavaşladı, yönetimin gelecek dönem için belirttiği riskler neler ve bunlar önceki çeyrekle çelişiyor mu?”

Sistem bu soruyu doğrudan LLM'e atmak yerine aşağıdaki gibi ele alır:

Planner sorunun tek retrieval ile çözülemeyeceğini belirler ve araştırma planı üretir.

Internal Knowledge tool ilgili finansal raporları ve doküman parçalarını getirir.

Gerekirse Web Search tool güncel dış kaynakları tarar.

Retriever geniş aday kümesi üretir; reranker en ilgili kanıtları üste taşır.

Research Agent kanıtları sentezler ve eksik bilgi olup olmadığını değerlendirir.

Eksikse query rewrite / ikinci retrieval / web fallback çalışır.

Verifier/Critic iddiaların kaynaklarla desteklenip desteklenmediğini kontrol eder.

Final Answer katmanı kaynaklı, yapılandırılmış cevabı döndürür.

# 3. Başarı Kriterleri

| Alan | V1 hedefi |
| --- | --- |
| Fonksiyonellik | PDF/Markdown ingest, RAG, reranking, planner, tool loop, web fallback, citation |
| Retrieval | Baseline'a göre Recall@5 ve/veya NDCG artışı |
| Grounding | Ana iddiaların kaynak gösterilebilir olması |
| Güvenilirlik | Tool hatalarında kontrollü retry/fallback; sonsuz agent loop olmaması |
| Performans | Latency ve token/call maliyetlerinin loglanması |
| Portfolio | Tek komutla ayağa kalkma, mimari diyagram, eval sonuçları, demo senaryoları |

# 4. Sistem Mimarisi

Client (React/Next.js veya basit UI)
        |
        v
     FastAPI
        |
        v
+-----------------------+
| Agent Orchestrator    |
|  - Planner            |
|  - Researcher         |
|  - Verifier/Critic    |
+----------+------------+
           |
   +-------+---------+-------------+
   |                 |             |
   v                 v             v
Knowledge Search   Web Search   Calculator/Domain Tools
   |
   v
Query Rewrite / Expansion
   |
   v
Retriever (Vector + optional lexical)
   |
   v
Candidate chunks (örn. top 20)
   |
   v
Reranker
   |
   v
Top evidence (örn. top 5)
   |
   v
Answer + citations

Storage:
- PostgreSQL: users/jobs/metadata (opsiyonel V1)
- Qdrant veya pgvector: embeddings
- Object storage/local volume: source documents
- Redis: cache/state (V2)

# 5. Ana Bileşenler

| Bileşen | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Document Ingestion | Dosyayı parse eder, temizler, chunk'lar, metadata üretir, embedding oluşturur ve vector DB'ye yazar. |
| Retriever | Query embedding ile aday chunk'ları getirir. V1 semantic retrieval; V1.1 hybrid retrieval. |
| Reranker | Retriever'ın geniş aday listesini query ile yeniden skorlayıp en alakalı kanıtları seçer. |
| Planner Agent | Sorunun araştırma adımlarını structured output olarak üretir; hangi capability'lerin gerekebileceğini belirler. |
| Research Agent | Planı uygular; tool çağırır; gelen observation'a göre sonraki aksiyona karar verir. |
| Verifier/Critic | Nihai iddiaların evidence ile desteklenmesini, çelişki ve eksik kaynakları kontrol eder. |
| Tool Registry | Agent'ın kullanabileceği kontrollü fonksiyonları ve JSON şemalarını içerir. |
| Answer Composer | Kaynakları, belirsizlikleri ve cevabı kullanıcıya uygun biçimde üretir. |
| Evaluation | Retrieval ve answer kalitesini ölçer; baseline ile gelişmiş pipeline'ı karşılaştırır. |

# 6. Agent Tasarımı

## 6.1 Planner Agent

Planner'ın işi cevabı yazmak değil, yapılacak işi tarif etmektir. Serbest metin yerine Pydantic/structured output kullanılmalıdır.

class ResearchStep(BaseModel):
    id: int
    action: Literal["knowledge_search", "web_search", "calculate", "synthesize"]
    query: str | None = None
    purpose: str

class ResearchPlan(BaseModel):
    complexity: Literal["simple", "complex"]
    steps: list[ResearchStep]
    requires_web: bool

Planner kararını prompt içindeki açık kriterlere göre verir: birden fazla entity, zaman aralığı, karşılaştırma, hesaplama, birden fazla kaynak veya çelişki doğrulaması gerektiren sorular complex kabul edilebilir. Ancak bu karar nihai gerçek değildir; Research Agent yeni evidence geldikçe ek arama yapabilmelidir.

## 6.2 Research Agent

Agentic davranışın çekirdeği tool-result loop'tur:

while not done and step_count < MAX_STEPS:
    response = llm(messages=messages, tools=tools)

    if response.requests_tool_calls:
        results = execute_tools(response.tool_calls)
        messages.append(response.message)
        messages.extend(results)
        step_count += 1
    else:
        done = True

LLM tool'u fiziksel olarak çalıştırmaz; sadece tool adı ve argümanlarını üretir. Orchestrator gerçek Python fonksiyonunu çağırır, sonucu tool message olarak conversation state'e ekler ve LLM tekrar karar verir. Kursun Day 4 notebook'undaki Autonomous Planning Agent mantığının projedeki karşılığı budur.

## 6.3 Verifier / Critic

Cevaptaki önemli iddiaları atomik claim'lere ayırır.

Her claim için destekleyici chunk/source olup olmadığını kontrol eder.

Kaynaklar çelişiyorsa bunu işaretler; gizlice tek tarafı seçmez.

Desteklenmeyen iddiaları final cevaptan çıkarabilir veya 'kanıt yetersiz' olarak işaretleyebilir.

Gerekirse Research Agent'a bir ek retrieval isteği döndürebilir; maksimum retry sınırı olmalıdır.

# 7. Tool Tasarımı

| Tool | Input | Output | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| search_knowledge_base | query, filters, top_k | chunks + metadata + scores | Ana RAG tool'u |
| search_web | query | web results | Yalnız güncellik/dış kaynak gerektiğinde |
| fetch_document | document_id / source | document section | Daha geniş context gerektiğinde |
| calculator | expression / operands | numeric result | LLM aritmetik hatalarını azaltır |
| compare_evidence | evidence ids | comparison object | V1.1 opsiyonel domain tool |

Tool tasarım prensipleri:

Her kullanıcı cümlesi için ayrı tool yazılmaz; tekrar kullanılabilir capability tasarlanır.

Tool adı ve description LLM'in doğru seçim yapabilmesi için açık olmalıdır.

Input şemaları dar ve typed olmalıdır; mümkünse Pydantic/JSON Schema.

Side-effect tool'lar (mail gönderme, DB yazma vb.) read-only tool'lardan ayrılmalıdır.

Tool timeout, retry, validation ve error result standardı olmalıdır.

# 8. RAG Pipeline Teknik Tasarımı

## 8.1 Ingestion

PDF/Markdown/Text parser ile içerik çıkar.

Header/footer/boşluk ve gereksiz tekrarları temizle.

Semantic veya recursive chunking uygula.

Chunk'a document_id, title, page/section, date, source, entity ve document_type metadata'sı ekle.

Embedding oluştur.

Vector DB'ye upsert et.

Orijinal kaynak ile chunk arasında izlenebilir bağlantı tut.

Örnek metadata:

{
  "document_id": "earnings_q2_2026",
  "company": "ExampleCo",
  "document_type": "earnings_report",
  "date": "2026-07-23",
  "page": 14,
  "section": "Risk Factors",
  "source": "..."
}

## 8.2 Retrieval

Baseline: query -> embedding -> vector search -> top-k. Gelişmiş sürüm: query rewrite/expansion -> vector ve opsiyonel lexical retrieval -> candidate merge -> reranking -> top evidence.

query
  -> rewrite / expansion
  -> retrieve top 20
  -> rerank(query, candidates)
  -> select top 5
  -> context assembly
  -> answer

## 8.3 Reranking

Embedding similarity ilk aşamada hızlı aday bulur; reranker query ile her candidate'ı daha doğrudan değerlendirir. Amaç daha ilgili chunk'ları context penceresinin üstüne taşımak ve gereksiz context'i azaltmaktır. Cross-encoder veya API tabanlı reranker kullanılabilir.

## 8.4 Agentic Retrieval

retrieve
  -> evidence sufficient?
       | yes -> synthesize
       | no
       v
   rewrite query
       |
   retrieve again
       |
   still insufficient?
       | yes -> web search
       | no  -> synthesize

Bu mekanizmada retrieval sayısı sınırsız bırakılmamalıdır. MAX_RETRIEVAL_ROUNDS, timeout ve cost budget tanımlanmalıdır.

# 9. Veri ve Depolama

| Katman | Öneri | V1 |
| --- | --- | --- |
| Vector DB | Qdrant veya PostgreSQL + pgvector | Zorunlu |
| Relational DB | PostgreSQL | Opsiyonel; job/query history için |
| Document storage | Local volume -> sonra S3 uyumlu object storage | Zorunlu |
| Cache | Redis | V2 |
| Remote model compute | Modal/AWS/GPU provider | Sadece open-source ağır model eklenirse |

Modal bir database değildir. Kullanılırsa ağır model inference fonksiyonunun cloud/GPU üzerinde çalıştırılması içindir. Vector DB ve kalıcı uygulama verisi ayrı storage servislerinde tutulur.

# 10. Backend API

| Endpoint | Amaç |
| --- | --- |
| POST /documents | Doküman yükle / ingestion job başlat |
| GET /documents/{id} | Doküman ve ingestion durumunu getir |
| POST /research | Yeni araştırma isteği başlat |
| GET /research/{id} | Plan, tool trace, sources ve sonucu getir |
| POST /chat | Basit senkron soru-cevap akışı |
| GET /health | Health check |

FastAPI katmanı agent'ın kendisi değildir; HTTP interface, validation, auth ve lifecycle yönetimidir.

# 11. Repository Yapısı

agentic-research-assistant/
├── app/
│   ├── api/
│   │   ├── routes_documents.py
│   │   └── routes_research.py
│   ├── agents/
│   │   ├── planner.py
│   │   ├── researcher.py
│   │   └── verifier.py
│   ├── tools/
│   │   ├── knowledge_search.py
│   │   ├── web_search.py
│   │   ├── calculator.py
│   │   └── registry.py
│   ├── rag/
│   │   ├── chunking.py
│   │   ├── embeddings.py
│   │   ├── retriever.py
│   │   ├── reranker.py
│   │   └── context_builder.py
│   ├── schemas/
│   │   ├── planning.py
│   │   ├── research.py
│   │   └── citations.py
│   ├── services/
│   │   ├── ingestion.py
│   │   └── llm.py
│   ├── core/
│   │   ├── config.py
│   │   ├── logging.py
│   │   └── exceptions.py
│   └── main.py
├── evals/
│   ├── dataset.jsonl
│   ├── retrieval_eval.py
│   └── answer_eval.py
├── tests/
│   ├── unit/
│   └── integration/
├── scripts/
├── docker/
├── .env.example
├── docker-compose.yml
├── pyproject.toml
└── README.md

# 12. Sprint Planı

Önerilen tempo: 7 sprint × 3-5 odaklı çalışma günü. Her sprint sonunda çalışan ve test edilebilir bir increment olmalı.

## Sprint 0 — Foundation & Scope

Repo, teknoloji seçimleri, örnek domain/dataset, kalite baseline'ı.

Tasks:

Repo ve Python environment oluştur

FastAPI skeleton

.env/config management

Logging setup

Docker Compose skeleton

10-20 örnek doküman seç

20 başlangıç evaluation sorusu hazırla

Definition of Done:

Uygulama ayağa kalkıyor

/health çalışıyor

README'de scope ve architecture v0 var

## Sprint 1 — Ingestion & Vector Search

Dokümanı vector DB'ye güvenilir biçimde alma.

Tasks:

PDF/MD parser

Chunking stratejisi

Metadata schema

Embedding service

Qdrant/pgvector collection

Upsert

search_knowledge_base() tool'unun ilk hali

Unit tests

Definition of Done:

Bir doküman ingest ediliyor

Query ile top-k chunk + metadata dönüyor

## Sprint 2 — Baseline RAG + Citations

Agent eklemeden önce ölçülebilir sağlam RAG baseline.

Tasks:

Context builder

LLM answer generation

Source/citation mapping

Token budget

Baseline retrieval eval

Baseline answer eval

Latency/cost logging

Definition of Done:

RAG endpoint çalışıyor

Cevap kaynaklı

Baseline metrikleri kaydedildi

## Sprint 3 — Advanced Retrieval

Retrieval kalitesini yükseltme.

Tasks:

Query rewrite

Query expansion (gerekirse)

Candidate top-k artır

Reranker entegrasyonu

Metadata filtering

Context deduplication

Ablation: baseline vs rewrite vs rerank

Definition of Done:

Recall/NDCG karşılaştırma tablosu

Reranked RAG production path

## Sprint 4 — Planner + Tool Calling

Kurs Day 4 mantığını gerçek araştırma sistemine taşıma.

Tasks:

ResearchPlan Pydantic schema

Planner prompt

Tool JSON schemas

Tool registry

Tool executor

Agent loop

MAX_STEPS/timeout

Tool error handling

Simple vs complex query tests

Definition of Done:

Planner structured plan üretiyor

Research Agent birden fazla tool çağrısını yönetebiliyor

## Sprint 5 — Agentic Retrieval + Verifier

Agent'ın evidence yetersizliğini fark edip kontrollü biçimde yeniden araştırması.

Tasks:

Evidence sufficiency check

Second retrieval/rewrite

Web fallback

Verifier/Critic

Unsupported claim handling

Contradiction detection

Loop/cost budget

Integration tests

Definition of Done:

Kompleks soru çok adımlı çözülüyor

Kaynak yetersizse sistem bunu açıkça belirtiyor

## Sprint 6 — Productionization & Portfolio

Projeyi demo değil mühendislik ürünü gibi sunma.

Tasks:

Dockerization

Persistent DB config

Secrets

Request IDs

Structured logs

Basic tracing

Rate/error handling

README architecture diagram

Demo GIF/video

Evaluation report

CV bullet

Deploy backend

Definition of Done:

Public demo veya reproducible local demo

Eval sonuçları

Temiz README ve mimari

# 13. Backlog / V2

Hybrid search: BM25 + vector retrieval + rank fusion.

Conversation memory ve per-user research state.

Async/background ingestion ve research jobs.

Redis cache ve semantic cache.

Streaming intermediate progress events.

Human-in-the-loop approval for side-effect tools.

Domain-specific tools (financial metrics, SQL, CRM vb.).

Multi-model routing / ensemble yalnız ölçüm gerçekten fayda gösterirse.

Open-source specialist model ve gerekirse Modal üzerinde remote GPU inference.

Observability: traces, tool-call latency, prompt/version tracking.

# 14. Evaluation Stratejisi

## 14.1 Retrieval Eval

| Metrik | Ne ölçer? |
| --- | --- |
| Recall@K | Doğru/relevant evidence ilk K sonuç içinde bulundu mu? |
| MRR | İlk doğru sonucun sırası ne kadar iyi? |
| NDCG@K | Relevant sonuçların sıralama kalitesi. |

## 14.2 Answer Eval

| Metrik | Ne ölçer? |
| --- | --- |
| Correctness | Cevap beklenen temel gerçekleri içeriyor mu? |
| Faithfulness | Cevap getirilen evidence'a sadık mı? |
| Citation correctness | Citation gerçekten iddiayı destekliyor mu? |
| Completeness | Sorunun alt parçaları cevaplandı mı? |
| Latency | End-to-end süre. |
| Cost | LLM/tool call başına yaklaşık maliyet. |

README'de hedeflenen karşılaştırma formatı:

Pipeline                         Recall@5   NDCG@5   Faithfulness   Latency
Baseline Vector RAG              ...
+ Query Rewrite                  ...
+ Reranker                       ...
+ Agentic Retrieval              ...

# 15. Güvenlik ve Guardrails

Prompt injection'a karşı retrieved/web content instruction olarak değil data olarak ele alınmalı.

Tool allowlist kullanılmalı; LLM keyfi Python fonksiyonu çalıştıramamalı.

Tool input'ları Pydantic ile validate edilmeli.

MAX_STEPS, timeout ve token/cost budget zorunlu.

Secrets source code'a yazılmamalı.

Web veya doküman kaynaklı URL/metadata sanitize edilmeli.

Write/notification gibi side-effect tool'lar ileride eklenirse explicit approval katmanı düşünülmeli.

# 16. Test Stratejisi

| Test tipi | Örnek |
| --- | --- |
| Unit | chunking, metadata, tool input validation, reranker adapter |
| Integration | ingest -> retrieve -> rerank -> answer |
| Agent behavior | complex query'de planner doğru tool set'ini seçiyor mu? |
| Failure | vector DB down, web timeout, malformed tool args |
| Loop safety | agent MAX_STEPS sonrası kontrollü duruyor mu? |
| Regression | eval dataset üzerinde yeni değişiklik kaliteyi düşürüyor mu? |

# 17. Ne Yapmayacağız?

V1'de sırf 'multi-agent' yazabilmek için 8-10 agent oluşturmayacağız.

Her probleme ensemble eklemeyeceğiz; ölçüm fayda göstermiyorsa tek iyi model kullanacağız.

Modal'ı zorunlu tutmayacağız; yalnız remote GPU inference ihtiyacı doğarsa kullanacağız.

İlk günden Kubernetes/Microservice karmaşıklığı eklemeyeceğiz.

LLM'in her kararına güvenmeyeceğiz; schema, validation, budgets ve evaluation ile sınırlandıracağız.

# 18. MVP Definition of Done

En az iki doküman formatı ingest edilebiliyor.

Vector retrieval ve reranking çalışıyor.

Cevaplar source metadata/citation içeriyor.

Planner structured plan üretiyor.

Research Agent en az knowledge search + web search + calculator tool'larını kullanabiliyor.

Agent tool result'ına göre sonraki aksiyona karar verebiliyor.

Evidence yetersizse en az bir kontrollü retry/rewrite yapabiliyor.

Verifier unsupported claim'i işaretleyebiliyor.

Eval dataset ve baseline/gelişmiş sonuç karşılaştırması var.

Docker ile reproducible çalışıyor ve README baştan sona kurulum anlatıyor.

# 19. CV / GitHub Sunumu

CV için örnek teknik ifade:

Built a production-oriented agentic RAG research assistant with semantic retrieval, query rewriting, reranking, structured planning, autonomous tool orchestration, web fallback, citation verification, and retrieval/answer evaluation.

README'de mutlaka bulunması gerekenler:

Problem statement ve neden agentic RAG seçildiği.

Architecture diagram.

Agent/tool responsibility tablosu.

Ingestion ve retrieval akışı.

Evaluation methodology ve gerçek sonuçlar.

Örnek 3-5 demo query ve tool trace.

Kurulum ve environment variables.

Trade-offs: neden bu vector DB, neden reranker, neden planner, neden multi-agent sınırlı tutuldu.

# 20. Öğrenme Haritası: Kurstan Projeye

| Kursta görülen | Projede karşılığı |
| --- | --- |
| Modal + SpecialistAgent | Opsiyonel remote specialist model inference |
| Chroma + SentenceTransformer | Vector DB + embedding/retrieval katmanı |
| RAG FrontierAgent | Knowledge Search / RAG service |
| EnsembleAgent | V2; yalnız evaluation fayda gösterirse multi-model ensemble |
| Structured outputs | ResearchPlan, tool outputs, verifier schemas |
| Scanner/Messaging specialized agents | Sorumlulukları ayrılmış tool/agent bileşenleri |
| Day 4 tool schemas | Tool Registry |
| handle_tool_call() | Tool Executor |
| while tool_calls loop | Research Agent orchestration loop |
| AutonomousPlanningAgent | Planner + Researcher mimarisi |
| Gradio finale | Yerine FastAPI + isteğe bağlı React/Next.js UI |

# 21. İlk Uygulama Sırası

Kodlamaya başlarken sıra şu olmalı:

Repo + FastAPI + config.

10-20 dokümanlık küçük dataset.

Ingestion + embeddings + vector DB.

Basit retrieval.

Baseline RAG + citations.

Evaluation dataset ve baseline ölçümü.

Reranker + query rewrite.

Planner structured output.

Tool registry + executor.

Agent loop.

Evidence sufficiency + web fallback.

Verifier.

Docker/deployment + README + demo.

En kritik disiplin: agentic katmana geçmeden önce baseline RAG'i ölç. Böylece agent, reranker veya query rewrite eklediğinde gerçekten kalite artışı olup olmadığını gösterebilirsin.